Mẫu số 05/SK ( kèm theo Quyết định số 2890/QĐ-CT ngày 25/8/2025 của Cục Thuế)

THUẾ TỈNH CÀ MAU           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KIỂM TRA SỐ 2                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Tên sáng kiến: Phương pháp kiểm tra chi phí đối với xây dựng cơ bản và công trình thủy lợi tại doanh nghiệp thông qua sổ nhật ký công trình.

2. Nhóm tác giả:

| TT | Họ và tên | Đơn vị công tác | Chức danh | Trình độ chuyên môn | Tỷ lệ % đóng góp và nội dung đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến của các đồng tác giả |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Hoàng Vũ | Phòng KTr2 | Phó trưởng phòng | Thạc sỹ quản lý kinh tế | 40% |
| 2 | Trương Thanh Tỏa | Thuế cơ sở 1 | Kiểm tra viên | Thạc sỹ quản lý kinh tế | 30% |
| 3 | Lê Thị Hồng Nhân | Phòng KTr2 | Chuyên viên | Cử nhân kinh tế | 30% |

3. Lĩnh vực áp dụng:

Sáng kiến này được áp dụng triển khai tại phòng kiểm tra số 2 của Thuế tỉnh Cà Mau từ tháng 11 năm 2024 đến nay. Nếu được Thuế tỉnh Cà Mau công nhận thì sáng kiến này có thể áp dụng rộng rãi cho công tác kiểm tra thuế trong phạm vi toàn tỉnh.

4. Mô tả sáng kiến:

a. Khái quát đặc điểm, tình hình trước khi có sáng kiến:

Công tác kiểm tra thuế vừa là chức năng quan trọng vừa là nhiệm vụ cơ bản của công tác quản lý thuế bởi vì kiểm tra thuế là cách thức cơ bản để cơ quan Thuế cảnh báo, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời những gian lận thuế. Khi thực hiện theo cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp và tự chịu trách nhiệm thì nhiệm vụ chủ yếu của cơ quan Thuế là tập trung vào việc kiểm tra nhằm phát hiện những vi phạm để ngăn ngừa, nhắc nhở, hướng dẫn hoặc xử phạt hành chính về thuế những trường hợp người nộp thuế tính thuế không đủ, không đúng, nợ thuế kéo dài hoặc các trường hợp cố tình lợi dụng cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp để gian lận, trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, thông qua công tác kiểm tra quyết toán thuế còn là một công cụ thực hiện tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế.

Một số doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để lách thuế thông qua “kẻ hở” của pháp luật thuế. Hiện nay các doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng cơ bản và thi công công trình thủy lợi thường hạch toán các khoản chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu vượt định mức so với dự toán, quyết toán được phê duyệt; hạch toán vào chi phí các hóa đơn, chứng từ không đúng chủng loại, mặt hàng tại thời điểm phát sinh của công trình thi công. Đặc biệt là hạch toán chi phí tiền công, tiền lương rất cao so với thực tế nhằm tăng giá vốn, tăng chi phí để giảm số thuế phải nộp.

Do đó khi thực hiện kiểm tra công trình xây dựng cơ bản và công trình thủy lợi nếu không kết hợp áp dụng các văn bản chuyên ngành liên quan thì khó phát hiện sai phạm của doanh nghiệp. Qua thực tiển kiểm tra ngành nghề trên cho thấy khi kết hợp áp dụng quy định chuyên ngành đó là Sổ nhật ký công trình (nhật ký thi công xây dựng công trình) để kiểm tra chi phí đã mang lại hiệu quả rất cao.

b. Nội dung sáng kiến:

b1. Tính mới của sáng kiến:

Trước đây các đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản và công trình thủy lợi thường căn cứ vào dự toán và quyết toán công trình để kiểm tra, đối chiếu chi phí nguyên, nhiên, vật liệu nhưng gặp không ít phản ứng từ phía doanh nghiệp. Riêng chi phí tiền lương tiền công rất khó kiểm tra được nếu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chứng từ. Mặt khác, tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi phí không được trừ đối với tiền công tiền lương không ràng buộc định mức như nguyên, vật liệu. Do đó doanh nghiệp tập trung hạch toán thật nhiều chi phí tiền lương, tiền công nhằm giảm thu nhập chịu thuế và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Vì vậy, để cuộc kiểm tra đúng trọng tâm trọng điểm, đạt hiêu quả cao đối với ngành xây dựng cơ bản, công trình thủy lợi cần phải tập trung kiểm tra sổ nhật ký công trình kết hợp kiểm tra chi phí từ dự toán, quyết toán công trình mới đầy đủ chứng cứ và cơ sở pháp lý để loại chi phí nguyên, nhiên vật liệu vượt định mức và tiền công tiền lương thừa so với thực tế.

Việc áp dụng sổ nhật ký công trình trong kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp là ý tưởng rất mới được nhóm chúng tôi thực hiện đầu tiên tại Bộ phận kiểm tra mang lại hiệu quả cao.

b2.  Sáng kiến được thực hiện như sau:

Sổ nhật ký công trình (nhật ký thi công xây dựng công trình) được Quy định tại khoản 13 Điều 13 Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì xây dựng.

Nhật ký công trình (nhật ký thi công xây dựng công trình) do nhà thầu thi công lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng.

Căn cứ các nội dung liên quan của sổ nhật ký công trình (nhật ký thi công xây dựng công trình) tiến hành kiểm tra như sau:

* Kiểm tra về tình hình nhân lực:

- Chỉ huy trưởng và Cán bộ kỷ thuật: Những người này phần lớn có ký hợp đồng lao động và hưởng lương theo tháng. Trên sổ nhật ký công trình chỉ ghi số lượng chỉ huy trưởng và Cán bộ kỷ thuật, không ghi họ và tên. Nên phải yêu cầu doanh nghiệp cung cấp họ và tên, giấy chứng minh thư, mã số thuế để đối chiếu với bảng lương, đối chiếu thời gian làm việc tại các công trình khác nhau của những người này có phù hợp hay không.

- Công nhân trực tiếp thi công: Phần lớn doanh nghiệp không ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng ngắn hạn (dưới 3 tháng) và trả lương theo công nhật, thông thường là cuối tuần trả một lần căn cứ vào bảng chấm công.

Trên sổ nhật ký công trình chỉ ghi số lượng nhân công là bao nhiêu người, không ghi họ và tên. Do đó, khi kiểm tra phải thực hiện đối chiếu về mặt số lượng theo ngày của từng công trình. Nếu bảng chấm công số lượng công nhân nhiều hơn số lượng ghi sổ nhật ký công trình thì doanh nghiệp phải xác định họ và tên các công nhân ghi thừa (ghi thêm), số tiền công thừa. Trường hợp một công nhân ghi đồng thời tại nhiều bảng lương của nhiều công trình khác trong cùng một thời gian, doanh nghiệp phải xác định thực tế thời gian đó công nhân này làm tại công trình nào và số tiền công, tiền lương hạch toán thừa theo từng ngày của từng công trình là bao nhiêu.

* Máy móc, thiết bị:

Nhật ký công trình chỉ ghi số lượng máy móc thiết bị, do đó phải yêu cầu doanh nghiệp cung cấp chi tiết máy móc thiết bị sử dụng, nhân công điều khiển máy hàng ngày cho từng công trình:

- Tên loại, thông số kỷ thuật, số đăng ký, đăng kiểm của từng loại phương tiện. Thực hiện đối chiếu với tài sản trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo dõi để xác định từng máy móc, thiết bị có trên sổ sách của doanh nghiệp không, phù hợp với thiết kế, tiến độ thi công, mặt bằng khu vực xây dựng công trình không. Loại nhiên liệu sử dụng cho các phương tiện này là xăng hay dầu…Căn cứ theo khoản 2 Điều 12 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Người điều khiển máy móc thiết bị đó (Họ và tên). Đối chiếu số nhân công tham gia điều khiển, sử dụng các loại máy móc, thiết bị từng ngày theo từng công trình có phù hợp với hợp đồng lao động, bảng lương không. Đối chiếu số nhân công này trong cùng một thời gian có thực hiện tại nhiều công trình khác nhau hay không…

* Nghiệm thu công trình, hạng mục:

Căn cứ theo khối lượng công việc, tiến độ thực hiện và thời gian nghiệm thu công trình ghi trên sổ nhật ký công trình so với biên bản nghiệm thu công trình để xác định thời gian hạch toán chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công có phù hợp hay không; Việc xuất hóa đơn kê khai thuế GTGT kịp thời hay không.

Ngoài ra khi thực hiện kiểm tra theo nhật ký công trình nêu trên, cần kiểm tra xem công trình đó doanh nghiệp trực tiếp thi công hay thuê khoán đơn vị khác thi công, nếu khoán cho đơn vị khác thì cần xác định rõ hợp đồng thi công là toàn bộ hay chỉ một phần của hạng mục công trình.

b3. Kết quả kiểm tra, đối chiếu các nội dung trên sẽ phát hiện:

- Một người làm chỉ huy trưởng, cán bộ kỷ thuật của công trình này lại là công nhân của công trình khác và ngược lại. Trong năm chỉ thực hiện nhiệm vụ vài tháng nhưng hưởng lương cả năm.

- Một người nhưng có bảng chấm công, trả lương cho nhiều công trình khác nhau trong cùng một thời gian; Một số nhân công có ký hợp đồng lao động hoặc không ký hợp đồng lao động đã nghĩ việc nhưng vẫn lấy tên ghi bản lương.

- Số lượng công nhân hàng ngày của từng công trình trên bảng lương công nhật lớn hơn số lượng công nhân thực tế làm việc tại công trình; Công trình đã nghiệm thu hoàn thành nhưng dẫn còn chấm công, trả lương.

- Ngày ghi trên biên bản nghiệm thu bàn giao công trình, hạng mục công trình không khớp với ngày nghiệm thu ghi trên sổ nhật ký dẫn đến xuất hóa đơn không kịp thời.

b4. Trên cơ sở kết quả kiểm tra đã phát hiện sẽ xác định được các khoản chi phí không hợp lý như sau:

- Chi phí tiền lương, tiền công doanh nghiệp hạch toán vào chi phí được trừ không hợp lý: Nhân viên, công nhân đã nghĩ việc nhưng vẫn còn chi lương; Chi lương cho một công nhân tại nhiều bảng lương của nhiều công trình trong cùng một thời gian...

- Chi phí nguyên, nhiên vật liệu vượt định mức, không đúng chủng loại và hạch toán không đúng thời gian phát sinh.

- Xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT không kịp thời theo quy định.

Trong quá trình đối chiếu, nếu nội dung nào chưa rõ, đoàn tra kiểm tra tiến hành đối thoại với doanh nghiệp và lập biên bản đối thoại, chất vấn nhầm làm rõ nội dung vi phạm để làm cơ sở xác định các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

c. Hiệu quả và phạm vi áp dụng sáng kiến, giải pháp:

Để đạt được hiệu quả cao trong công tác kiểm tra phải có sự chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm tra như: Phân tích hồ sơ, so sánh số liệu kế toán của doanh nghiệp trên bảng cân đối kế toán, dữ liệu đã được khai thác trên các ứng dụng của ngành Thuế để xác định những bất thường, nghi vấn, rủi ro từ đó có định hướng tập trung có trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra; Công chức làm công tác kiểm tra phải có đủ kiến thức như kế toán, pháp luật thuế, đặc biệt là phải am hiểu các văn bản chuyên ngành liên quan và có kinh nghiệm, kỹ năng khi thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Khi tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế phải căn cứ theo từng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh để lựa chọn và áp dụng các phương pháp kiểm tra phù hợp là rất quan trọng.

Có thể khẳng định rằng việc áp dụng “Phương pháp kiểm tra chi phí đối với xây dựng cơ bản và công trình thủy lợi tại doanh nghiệp thông qua sổ nhật ký công trình” trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả rất lớn đó là phát hiện nhiều hành vi vi phạm của doanh nghiệp mà trước đây không có cơ sở để xử lý. Qua đó, đã tháo được nút thắt rất quan trọng trong kiểm tra chi phí tiền công, tiền lương đối với loại hình này. Đồng thời sổ nhật ký công trình cũng là một trong những căn cứ rất quan trọng để chứng minh hóa đơn đầu vào đối với nguyên, nhiên vật liệu không phù hợp, thừa, vượt định mức theo từng hạng mục, công trình đã được quy định trong xây dựng công trình.

Thời gian qua khi áp dụng sáng kiến nêu trên của Bộ phận Kiểm tra cho thấy mang lại hiệu quả cao như: Rút ngắn thời gian cuộc kiểm tra; phát hiện hành vi vi phạm hạch toán chi phí tiền công, tiền lương vượt so với thực tế mà trước đây hành vi này khó phát hiện được. Từ đó xử lý kịp thời hành vi vi phạm của người nộp thuế, tăng thu cho Ngân sách nhà nước.

Kết quả qua kiểm tra tại 01 doanh nghiệp: truy thu thuế GTGT là 27.931.671 đồng, truy thu thuế TNDN là 330.924.361 đồng.

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến này được áp dụng triển khai tại Phòng kiểm tra số 2 Thuế tỉnh Cà Mau từ tháng 11 năm 2024 đến nay và có hiệu quả áp dụng tại Phòng kiểm tra số 2, đã được Hội đồng kiến Thuế tỉnh Cà Mau công nhận theo Quyết định số 1109/QĐ-CMA ngày 23/10/2025, sáng kiến này có phạm vi ảnh hưởng trong công tác kiểm tra thuế và khả năng nhân rộng tại cấp Thuế tỉnh.

5. Hội đồng cơ sở đã xét công nhận sáng kiến:

Sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến Thuế tỉnh Cà Mau công nhận theo Quyết định số 1109/QĐ-CMA ngày 23/10/2025 của Trưởng thuế tỉnh Cà Mau về việc công nhận sáng kiến năm 2025.

6. Thời gian áp dụng: từ tháng 11 năm 2024 đến nay./.

Cà Mau, ngày       tháng 10 năm 2025

| XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG KIỂM TRA SỐ 2 TRƯỞNG PHÒNG Nguyễn Văn Phong | ĐỒNG TÁC GIẢ 1 Lê Hoàng Vũ ĐỒNG TÁC GIẢ 2 ĐỒNG TÁC GIẢ 3 Trương Thanh Tỏa Lê Thị Hồng Nhân |
| --- | --- |

Tài liệu tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH

QUYỂN SỐ: .........

Dự án:

Gói thầu:

Hạng mục:

Địa điểm:

| CHỦ ĐẦU TƯ | TƯ VẤN GIÁM SÁT | ĐƠN VỊ THI CÔNG |
| --- | --- | --- |

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021)

Ngày .......... tháng .......... năm 20..........

1. Thời tiết

Bình thường:		               Mưa		          Nắng

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công:

2.1. Nhân lực:

CHT	 :  Chỉ huy trưởng

CBKT :  Cán bộ kỷ thuật

CN	 :  Công nhân

2.2. Máy móc, thiết bị:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Tình hình thi công:

3.1. Nội dung, khối lượng công việc và tiến độ thực hiện:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - . Nghiệm thu công việc xây dựng hàng ngày:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thi công xây dựng công trình:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Các kiến nghị và những ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh của các bên có liên quan:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TƯ VẤN GIÁM SÁT                           KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

Trang ..........